若依系统功能与接口测试报告

测试概述
测试系统：若依（RuoYi-Vue）前后端分离系统
测试类型：功能测试 + 接口测试
测试人员：测试实习生
测试时间：2026年6月
测试环境：VMware Ubuntu 22.04 / JDK 21 / MySQL 8.0 / Redis / Nginx
后端地址：http://192.168.163.130:8080
前端地址：http://192.168.163.130
测试工具：手工测试（功能）+ Postman（接口自动化）

测试范围

本次测试覆盖若依系统登录、用户管理、角色管理、部门管理四大核心模块。

功能测试：
登录模块：15个用例
用户管理：37个用例
角色管理：30个用例
部门管理：24个用例
功能测试合计：106个用例

接口测试：
登录认证模块：7个用例
用户管理：52个用例
接口测试合计：59个用例

测试用例总计：165个

测试执行情况

功能测试执行统计：
登录模块：用例数15，通过15，不通过0，通过率100%
用户管理：用例数37，通过34，不通过3，通过率91.9%
角色管理：用例数30，通过28，不通过2，通过率93.3%
部门管理：用例数24，通过21，不通过3，通过率87.5%
功能测试合计：用例数106，通过98，不通过8，通过率92.5%

接口测试执行统计：
认证模块：用例数7，通过7，不通过0，通过率100%
用户管理：用例数52，通过34，不通过18，通过率65.4%
接口测试合计：用例数59，通过41，不通过18，通过率69.5%

说明：用户管理接口52个用例中，18个不通过包含4个token规范性问题（HTTP状态码应为401实际返回200，但业务code正确返回401）

缺陷统计

功能测试缺陷（8个）

接口测试缺陷（18个）

风险与建议

主要风险：
参数校验大面积缺失，大量脏数据可能污染数据库，影响系统稳定性
权限联动失效，角色禁用后用户仍可登录，权限控制存在漏洞
搜索/排序功能不完整，影响用户体验和数据查询准确性

测试资源汇总

功能测试用例：106个（登录15 + 用户管理37 + 角色管理30 + 部门管理24）
接口测试用例：59个（认证7 + 用户管理52）
测试用例总计：165个
缺陷总数：26个（功能8 + 接口18）
测试脚本：Postman批量测试脚本（脚本驱动模式）

报告人：柴庭烽
报告日期：2026年6月